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Утверждаю
Заместитель мэра по 

жилищно-коммунальному хозяйству

 ___________________Константинов А.Б.
«_____»_______________2025 год
План 
подготовки к отопительному периоду на территории сельских поселений Усольского муниципального района Иркутской области на  2025-2026 годы
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения


	Ответственные исполнители

	1.
	Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) 
	в период подготовки

к осенне-зимнему

периоду

2025-2026 годов
	Ресурсноснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию)

	2.
	Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме нормативного неснижаемого запаса
	до 1 сентября 2025 года
	Ресурсноснабжающие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию)

	3.
	Предоставить утвержденные температурные графики источников теплоснабжения на отопительный период 2025-2026 годов


	до 30 августа 2025 года
	Ресурсноснабжающие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию)

	4.
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (уголь, мазут) в целях обеспечения теплоисточников
	до 30 августа 2025 года
	Ресурсноснабжающие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию)

	5.
	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры
	постоянно
	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию)

	6.
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	с 1 июня 2025 года

по 31 мая 2026 года
	Ресурсноснабжающие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области.
Отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

	7.
	Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- водо и (или) электроснабжения
	в течение 2025 года
	Ресурсноснабжающие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

электросетевые организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области. (по согласованию);

управляющие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области (по согласованию);

отдел ГО и ЧС администрации Усольского муниципального района Иркутской области.

	8.
	Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с ресурсноснабжающей организацией, с последующим представлением их в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	до 25 августа 2025 года
	Объекты социальной сферы на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области.
Ресурсноснабжающие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области; 

управляющие организации;

собственники МКД с непосредственным способом управления.

	9.
	Предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усольского муниципального района Иркутской области утвержденные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
	до 30 апреля  2025 года
	Объекты социальной сферы, расположенные  на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области; 
ресурсноснабжающие организации, расположенные на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области;
управляющие организации;
собственники МКД с непосредственным способом управления.

	10.
	Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
	На каждое 10 и 25 число месяца в срок до 1 ноября 2025 года
	Объекты социальной сферы на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области; 

ресурсноснабжающие организации на территории Новомальтинского, Новожилкинского, Сосновского, Железнодорожного, Тальянского муниципальных образованиях Усольского муниципального района Иркутской области;

управляющие организации;

собственники МКД с непосредственным способом управления.

	11.
	Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов:
	
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности                                  

на территории сельских поселений 

Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

	11.1.
	Для объектов теплоснабжения
	до 1 сентября 2025 года
	

	11.2.
	Для объектов жилищно-коммунального хозяйства                                    
	до 1 ноября 2025 года
	

	11.3.
	Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы
	до 1 сентября 2025 года
	

	12.
	Обеспечить оформление и выдачу паспортов (актов) обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
	до 15 сентября 2025 года
для управляющих 
организаций, 
собственников МКД с непосредственным способом управления;

до 1 ноября 2025 года 
для ресурсноснабжающих
организаций.
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности                                  

на территории сельских поселений 

Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2025-2026 годов


