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Российская Федерация
Администрация
Усольского муниципального района 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 20.01.2026		                                                                                          № 12
рп. Белореченский

О внесении изменений в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 6, 22 и 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района», утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.12.2024г. №671 (в редакции от 29.12.2025г. №413), следующие изменения:
1.1. в разделе II. «Паспорт муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»:
1) в таблице 1 «Основные положения» строку «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы


		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.


	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	117200,12
	209942,28
	174478,59
	176707,59
	80394,04
	80394,04
	839116,66

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,0
	0,0
	305838,40

	Местный бюджет
	117200,12
	93084,68
	79988,19
	82217,19
	80394,04
	80394,04
	533278,26

	Иные 
источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


 





2) таблицу 2 «Показатели муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 1);
3) таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.2. в разделе III «Паспорт структурного элемента»:
1.2.1. паспорт комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции (приложение 3);
1.2.2. паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» изложить в новой редакции (приложение 4);
1.2.3. паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий» изложить в новой редакции (приложение 5);
1.2.4. паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области опубликовать  настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2026г.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по муниципальному хозяйству.


Мэр Усольского муниципального 
района Иркутской области					     	      В.И. Матюха

Приложение 1  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.01.2026 г.  № 12                                                                   

Таблица 2

 Показатели муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя 
	Признак возраста- ния/убы- вания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя по годам реализации МП
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	
	2023
	2025 
	2026 
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Цель муниципальной программы «Улучшение качества среды жизни населения  для 4,56  тыс. человек  к  2030 году»

	1.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с новым строительством 


	Национальная цель развития Российской Федерации
	возрастающий
	чел.
	-
	4562
	4562
	4562
	4562
	4562
	4562
	МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г.  №309


	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктов на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.



















	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 19,26 тыс. человек к 2030 году»

	2.
	Доля модернизированных объектов 
жилищно-коммунального комплекса
	Национальная цель развития Российской Федерации
	возрастающий
	%
	0
	29,2
	33,3
	50,0
	66,6
	83,3
	100
	МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г.  №309
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Реализация программы модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения до 72% к 2030 году, соответствующих нормативным требованиям»

	3.
	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	Национальный проект
	возрастающий
	%
	59,11
	58,3
	58,87
	63,0
	66,0
	69,0
	72,0
	МП, национальный проект «Безопасные качественные дороги»
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	
-
	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Ликвидация к 2030 году не менее 60 мест несанкционированного размещения отходов»

	4.
	Количество проведенных мероприятий по   ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	Национальная цель развития Российской Федерации

	возрастающий
	ед.
	21
	10
	13
	16
	19
	37
	60
	МП, Указ Президента РФ от 07.05.2024 г.  №309
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I  и II классов опасности 

	На бумажном носителе

	Цель муниципальной программы «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемой воды, тепловой энергии ежегодно в количестве не менее 2»

	5.
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в мероприятии по повышению энергетической эффективности 
	-

	-
	ед.
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	МП
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	-

	На бумажном носителе
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Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Территориальное развитие и обустройство Усольского района» 

	п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Муниципальная программа
«Территориальное развитие и обустройство Усольского района»
	Всего
	Всего, в том числе:
	117200,12
	209942,28
	174478,59
	176707,59
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	117200,12
	93084,68
	79988,19
	82217,19
	80394,04
	80394,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	102628,61
	209846,28
	174382,59
	176611,59
	80308,04
	80308,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	102628,61
	92988,68
	79892,19
	82121,19
	80308,04
	80308,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	86,00
	96,00
	96,00
	96,00
	86,00
	86,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	86,00
	96,00
	96,00
	96,00
	86,00
	86,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Проектная часть
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	25295,71
	11000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	25295,71
	11000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Муниципальный проект «Комфортная среда для жизни»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	25295,71
	11000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	25295,71
	11000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Процессная часть
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	77332,90
	198846,28
	174382,59
	176611,59
	80308,04
	80308,04

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	77332,90
	81988,68
	79892,19
	82121,19
	80308,04
	80308,04

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	14485,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	86,00
	96,00
	96,00
	96,00
	86,00
	86,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	86,00
	96,00
	96,00
	96,00
	86,00
	86,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	9576,68
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	9576,68
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Комитет по экономике и финансам

	Всего, в том числе:
	2454,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2454,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»
	Управление ЖКХ 
	

	
	
	
	Всего, в том числе:
	53252,27
	169076,23
	150312,54
	152541,54
	54843,60
	54843,60

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	53252,27
	52218,63
	55822,14
	58051,14
	54843,60
	54843,60

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по образованию
	Всего, в том числе:
	86,00
	96,00
	96,00
	96,00
	86,00
	86,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	86,00
	96,00
	96,00
	96,00
	86,00
	86,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3. 
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	13903,95
	14520,05
	10820,05
	10820,05
	17864,44
	17864,44

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	13903,95
	14520,05
	10820,05
	10820,05
	17864,44
	17864,44

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по экономике и финансам
	Всего, в том числе:
	12030,65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	12030,65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
	Управление ЖКХ 
	Всего, в том числе:
	600,00

	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00

	
	
	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00










Приложение 3  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.01.2026 г.  № 12    
                                                               
1. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»
Таблица 2
Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1.Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок)
2.Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности)
3. Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
4. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
5. Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии)
6. Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по экономике и финансам)

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	12031,54
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00
	65981,54

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	12031,54
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00
	65981,54

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00










Таблица 4
Показатели комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	

2027
	

2028
	

2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	1.1
	Доля модернизированных объектов 
жилищно-коммунального комплекса
 
	-
	%
	0
	29,2
	33,3
	50,0
	66,6
	83,3
	100
	возрастающий

	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	На бумажном носителе

	1.2
	Наличие заключенного концессионного соглашения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области 
	-
	Да – 1 
Нет - 0
	          0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий

	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	На бумажном носителе








Таблица 5

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	1.1.
	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Ед.
	0
	9
	10
	4
	4
	4
	4
	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (приобретение материалов) для  объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, предоставлены иные межбюджетные трансферты городским поселениям Усольского муниципального района Иркутской области
	1.1

	1.2.
	Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

	Осуществление текущей деятельности
	Процент
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Предоставлены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Усольского муниципального района Иркутской области
	1.2



Таблица 6

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	           Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	1.1.
	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
	12000,01
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00
	65950,01

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	12000,01
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00
	65950,01

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	12000,01
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00
	65950,01

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Исполнены полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
	31,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,53

	
	Всего предусмотрено, из них:
	31,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,53

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	31,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,53

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	12031,54
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00
	65981,54

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	12031,54
	14650,00
	12650,00
	12650,00
	7000,00
	7000,00
	65981,54

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Таблица 8

План реализации комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система
(при наличии) 

	Задача «Бесперебойное функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда»

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
	X
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	
	

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, участвующих в мероприятиях по  модернизации 
	15.03.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.,
руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	План мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	10.09.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
	X
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	
	

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, участвующих в мероприятиях по  модернизации 
	15.03.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	

План мероприятий
	

На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	10.09.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
	X
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	
	

	Выполнены работы, приобретены материалы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, участвующих в мероприятиях по  модернизации 
	15.03.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	

План мероприятий
	

На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, приобретение материалов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.09.
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	10.09.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе




















Приложение 4  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.01.2026 г.  № 12          
                                                         
2. Паспорт комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»


    Таблица 2
Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1. Отдел общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел общего, дополнительного и дошкольного образования)
2. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел закупок для муниципальных нужд)
3. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел учета и отчетности)
4. Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии)

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1.Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2.Организация дорожной деятельности

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	 
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	53338,27
	169172,23
	150408,54
	152637,54
	54929,60
	54929,60
	635415,78

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,0
	0,0
	305838,40

	Местный бюджет
	53338,27
	52314,63
	55918,14

	58147,14
	54929,60
	54929,60
	329577,38

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	













Таблица 4

 Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	

2027
	

2028
	

2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

	1.1
	Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Усольского муниципального района Иркутской области  












	-
	ед.
	    0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	убывающий
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	На бумажном носителе

	2
	Задача «Организация дорожной деятельности»

	2.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	-
	%
	40,89
	41,7
	40,12
	37,0
	34,0
	31,0
	28,0
	убывающий
	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	На бумажном носителе



Таблица 5

 Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

	1.1.
	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед.
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	Заключены контракты на проведение профилактических мероприятий среди участников дорожного движения
	1.1

	2
	Задача «Организация дорожной деятельности»

	2.1.

	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	км.
	81,18
	362,2
	349,3
	349,3
	349,3
	362,2
	362,2
	Заключены контракты на выполнение работ по содержанию, ремонту и обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2.1




Таблица 6

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

	1.1.
	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях
	116,0
	186,0
	186,0
	186,0
	176,0
	176,0
	1026,00

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	116,0
	186,0
	186,0
	186,0
	176,0
	176,0
	1026,00

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Местный бюджет
	116,0
	186,0
	186,0
	186,0
	176,0
	176,0
	1026,00

	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Задача «Организация дорожной деятельности»

	2.1.
	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	53222,27
	168986,23
	150222,54
	152451,54
	54753,60
	54753,60
	634389,78

	2.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	53222,27
	168986,23
	150222,54
	152451,54
	54753,60
	54753,60
	634389,78

	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,0
	0,0
	305838,40

	
	Местный бюджет
	53222,27
	52128,63
	55732,14
	57961,14
	54753,60
	54753,60
	328551,38

	
	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	53338,27
	169172,23
	150408,54
	152637,54
	54929,60
	54929,60
	635415,78

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,00
	116857,60
	94490,40
	94490,40
	0,0
	0,0
	305838,40

	Местный бюджет
	53338,27
	52314,63
	55918,14
	58147,14
	54929,60
	54929,60
	329577,38

	Иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица 8

План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» 

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система
(при наличии) 

	Задача «Укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	
	

	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В..
	
	

	Контрольная точка 1.1. Подготовка технической документации  для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года
	01.03.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Закупка для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года, включена в план-график закупок
	01.04.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров,
по муниципальному контракту для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года
	20.04.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  во 2 квартале соответствующего года
	01.05.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	Приказ о проведении мероприятий

	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Проведены мероприятия, направленные на повышение информированности среди населения по вопросам в сфере дорожного движения, во 2 квартале соответствующего года
	01.06.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.

	Отчеты о проведении мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. Подготовка технической документации  по выполнению работ (оказанию услуг), проводимых в 3 квартале соответствующего года
	01.08.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.7. Закупка для выполнения работ (оказания услуг), проводимых в 3 квартале соответствующего года, включена в план-график закупок
	10.08.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.8. Произведена приемка
выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным контрактам,  заключенных в 3 квартале соответствующего года
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Документ о приемке выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.9. Произведена оплата за выполненные работы (оказанные услуги) по муниципальным контрактам, заключенных в 3 квартале соответствующего года
	01.11.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	
	

	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Подготовка технической документации  для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года
	01.03.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Закупка для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года, включена в план-график закупок
	01.04.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров,
по муниципальному контракту для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года
	20.04.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  во 2 квартале соответствующего года
	01.05.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	Приказ о проведении мероприятий

	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Проведены мероприятия, направленные на повышение информированности среди населения по вопросам в сфере дорожного движения, во 2 квартале соответствующего года
	01.06.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.

	Отчеты о проведении мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. Подготовка технической документации  по выполнению работ (оказанию услуг), проводимых в 3 квартале соответствующего года
	01.08.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.7. Закупка для выполнения работ (оказания услуг), проводимых в 3 квартале соответствующего года, включена в план-график закупок
	10.08.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.8. Произведена приемка
выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным контрактам,  заключенных в 3 квартале соответствующего года
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Документ о приемке выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.9. Произведена оплата за выполненные работы (оказанные услуги) по муниципальным контрактам, заключенных в 3 квартале соответствующего года
	01.11.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	
	

	Проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Подготовка технической документации  для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года
	01.03.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Закупка для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года, включена в план-график закупок
	01.04.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров,
по муниципальному контракту для мероприятий, проводимых во 2 квартале соответствующего года
	20.04.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.4. Утверждены (сформированы, одобрены) документы, необходимые для проведения мероприятий  во 2 квартале соответствующего года
	01.05.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.
	Приказ о проведении мероприятий

	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.5. Проведены мероприятия, направленные на повышение информированности среди населения по вопросам в сфере дорожного движения, во 2 квартале соответствующего года
	01.06.
	Начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования Гуркова Т.В.

	Отчеты о проведении мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.6. Подготовка технической документации  по выполнению работ (оказанию услуг), проводимых в 3 квартале соответствующего года
	01.08.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.7. Закупка для выполнения работ (оказания услуг), проводимых в 3 квартале соответствующего года, включена в план-график закупок
	10.08.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.8. Произведена приемка
выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным контрактам,  заключенных в 3 квартале соответствующего года
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Документ о приемке выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.9. Произведена оплата за выполненные работы (оказанные услуги) по муниципальным контрактам, заключенных в 3 квартале соответствующего года

	01.11.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Задача «Организация дорожной деятельности»

	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	
	

	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог на 2027г.
	01.11.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Закупка на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог  на 2027г. включена в план-график закупок
	20.11.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка
Поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2026г.
	20.12
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту, заключенному в 2026г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	
	

	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог на 2028г.
	01.11.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Закупка на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог  на 2028г. включена в план-график закупок
	20.11.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка
Поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2027г.
	20.12
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту, заключенному в 2027г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	
	

	Обеспечена организация дорожной деятельности по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог на 2029г.
	01.11.
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Закупка на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог  на 2029г. включена в план-график закупок
	20.11.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка
Поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2028г.
	20.12
	Начальник управления ЖКХ  Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту, заключенному в 2028г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе


	




























Приложение 5  
к постановлению администрации 
Усольского муниципального района
 Иркутской области от 20.01.2026 г.  № 12    

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»
                             Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности)
2. Отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям управления по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел по градостроительной деятельности и земельным отношениям)
3.  Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел закупок для муниципальных нужд)
4. Отдел по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – отдел по организационной работе)
5.Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – управление по социально - культурным вопросам)
6.Отдел по муниципальному хозяйству и экологии Управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее-отдел по муниципальному хозяйству и экологии)
7. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района Иркутской области
8. Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – комитет по экономике и финансам)

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
		Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.
	
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	25934,60
	14520,05
	10820,05
	10820,05
	17864,44
	17864,44
	97823,63
	Всего, в том числе:
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	25934,60
	14520,05
	10820,05
	10820,05
	17864,44
	17864,44
	97823,63
	Местный бюджет
	21944,44
	17437,00
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	17864,44
	110839,20

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







    Таблица 4
Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	

2027
	

2028
	

2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	1.1.
	Количество муниципальных образований, в отношении которых проводятся мероприятия по улучшению и облагораживанию территорий
	-

	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	-
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	На бумажном носителе

	1.2.
	Выполнение мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды поселениями, которым переданы соответствующие  полномочия 





	-
	ед.
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	возрастающий

	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	На бумажном носителе

	1.3.
	Наличие разработанной документации для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	-
	Да – 1 
Нет - 0
	0
	1
	3
	1
	1
	0
	0
	возрастающий

	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	На бумажном носителе

	1.4.
	Количество муниципальных кладбищ, находящихся в постоянном бессрочном пользовании 
	-
	ед.
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	-

	Начальник управления ЖКХ 
Власов С.А.
	На бумажном носителе



Таблица 5

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»


	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед.
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	Проведены ежегодные конкурсы, акции, субботники по улучшению облика населенных пунктов
	1.1.

	1.2.
	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ед.
	21
	10
	3
	3
	3
	18
	23
	Осуществление мероприятий по ликвидации и предупреждению несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	1.1.

	1.3.
	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ед.
	0
	178
	185
	185
	185
	178
	178

	Выполнены работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	1.1.

	1.4.
	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед. 
	3
	5
	1
	1
	1
	5
	5
	Выполнены мероприятия по озеленению территорий
	1.1.

	1.5.
	Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	Осуществление текущей деятельности
	Процент
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	Распределение иных межбюджетных трансфертов городским  поселениям Усольского муниципального района Иркутской области 


	1.2.

	1.6.
	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ед.
	0
	1
	3
	1
	1
	0
	0
	Оказаны услуги по разработке документации для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	1.3.

	1.7.
	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	Оказание услуг (выполнение работ)
	ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	Выполнены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ
	1.4.












Таблица 6

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	756,55
	20,00
	20,00
	20,00
	345,00
	345,00
	1506,55

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	756,55
	20,00
	20,00
	20,00
	345,00
	345,00
	1506,55

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	756,55
	20,00
	20,00
	20,00
	345,00
	345,00
	1506,55

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	16222,33
	1700,00
	1700,00
	1700,00
	12339,44
	12339,44
	46001,21

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	16222,33
	1700,00
	1700,00
	1700,00
	12339,44
	12339,44
	46001,21

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	16222,33
	1700,00
	1700,00
	1700,00
	12339,44
	12339,44
	46001,21

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	7237,28
	5100,00
	5100,00
	5100,00
	4180,00
	4180,00
	30897,28

	1.3.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	7237,28
	5100,00
	5100,00
	5100,00
	4180,00
	4180,00
	30897,28

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	7237,28
	5100,00
	5100,00
	5100,00
	4180,00
	4180,00
	30897,28

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	1065,01
	300,00
	300,00
	300,00
	1000,00
	1000,00
	3965,01

	1.4.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	1065,01
	300,00
	300,00
	300,00
	1000,00
	1000,00
	3965,01

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	1065,01
	300,00
	300,00
	300,00
	1000,00
	1000,00
	3965,01

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Исполнены полномочия в части организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды






	223,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	223,59

	1.5.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	223,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	223,59

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	223,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	223,59

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	429,84
	2000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	4429,84

	1.6.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	429,84
	2000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	4429,84

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	429,84
	2000,00
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	4429,84

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	0,00
	5400,05
	2700,05
	2700,05
	00,00
	00,00
	10800,15

	1.7.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	0,00
	5400,05
	2700,05
	2700,05
	0,00
	0,00
	10800,15

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	0,00
	5400,05
	2700,05
	2700,05
	0,00
	0,00
	10800,15

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	25934,60

	14520,05
	10820,05
	10820,05
	17864,44
	17864,44
	97823,63

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	25934,60

	14520,05
	10820,05
	10820,05
	17864,44
	17864,44
	97823,63

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







Таблица 8

План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и благоустройству территорий»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система
(при наличии) 

	«Охрана окружающей среды  и улучшение эстетического состояния населенных пунктов»

	Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района
	X
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В..
	
	

	Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года
	09.08.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Распоряжение мэра  «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия 
	20.09.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	X
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В..
	
	

	 Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года
	09.08.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Распоряжение мэра  «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия 
	20.09.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия, направленные на облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области
	X
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на  облагораживание территорий муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В..
	
	

	 Контрольная точка 1.1. Решение о проведении мероприятия в третьем квартале текущего года
	09.08.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Распоряжение мэра  «О проведении районной молодежной экологической акции «Эко-тусовка»»
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мероприятия 
	20.09.
	Начальник управления по социально-культурным вопросам Журавская И.В.
	Протокол
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	20.05.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	 Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	20.05.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Усольского муниципального района Иркутской области в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	 Контрольная точка 2.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	20.05.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.2. Закупка на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	
	

	 Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2027г.
	20.05.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2027г. включена  в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2026г.
	20.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту по заключенному муниципальному контракту в 2026г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований, в  2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	
	

	 Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2028г.
	20.05.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	       
Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на 2028г. включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2027г.
	20.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту по заключенному муниципальному контракту в 2027г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях муниципальных образований, в  2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	
	

	 Контрольная точка 3.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований на 2029г.
	20.05.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	       
Контрольная точка 3.2. Закупка на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на 2029г. включена в план-график закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту в 2028г.
	20.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 3.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту по заключенному муниципальному контракту в 2028г.
	27.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Озеленение  территорий  муниципальных образований в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях
	01.04.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Озеленение  территорий  муниципальных образований в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях
	01.04.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка 4.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Озеленение  территорий  муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Озеленение  территорий  муниципальных образований в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 4.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по озеленению территорий в муниципальных образованиях
	01.04.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 4.2. Закупка на приобретение саженцев включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка  4.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка  4.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.10.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	 Контрольная точка  4.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.10.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 5.1. Подготовка технической документации на оказание услуг по разработке документация для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод
	01.07.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.2. Закупка на оказание услуг  по разработке документации для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод включена в план-график закупок
	10.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	25.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 5.1. Подготовка технической документации на оказание услуг по разработке документация для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод
	01.07.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.2. Закупка на оказание услуг  по разработке документации для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод включена в план-график закупок
	10.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	25.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Разработана документация для объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 5.1. Подготовка технической документации на оказание услуг по разработке документация для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод
	01.07.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.2. Закупка на оказание услуг  по разработке документации для объектов системы водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод включена в план-график закупок
	10.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	25.07.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 5.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	10.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 6.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	15.01.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.2. Закупка на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	01.02.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	10.02.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	25.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований

	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований в 2027 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 6.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	15.01.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.2. Закупка на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	01.02.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	10.02.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	25.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований в 2028 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 6.1. Подготовка технической документации на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	15.01.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.2. Закупка на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территориях сельских муниципальных образований
	01.02.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области 
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.3 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	10.02.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.4. Произведена приемка
поставленных	товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	20.12.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 6.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту
	25.12.
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе
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4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 
Таблица 2
Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  (далее – управление ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1. Отдел закупок для муниципальных нужд администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел закупок для муниципальных нужд)
2. Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел учета и отчетности)
3. Отдел по муниципальному хозяйству и экологии управления ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее - отдел по муниципальному хозяйству и экологии) 
4. Руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций

	Период реализации комплекса процессных мероприятий
	2025-2030 гг.

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	Организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры

	Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	Всего, в том числе:
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3600,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3600,00

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00













Таблица 4

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2023
	2025 
	2025
	

2027
	

2028
	

2029
	2030
	
	
	

	1
	Задача «Организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры»

	1.1
	Доля объектов коммунальной инфраструктуры, оснащенных приборами учета холодной и горячей воды 
	-
	%
	13,0
	21,7
	30,4
	39,0
	47,8
	56,5
	65,2
	возрастающий
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	На бумажном носителе



Таблица 5

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»


	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с
показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача «Организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	ед.
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Выполнены работы по приобретению и установке приборов учета
	1





Таблица 6

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по                        энергосбережению и  повышению энергетической эффективности»


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2025
	2026
	
2027
	
2028
	
2029
	2030
	

	1
	Задача «Организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры»

	1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3600,00

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3600,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3600,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО предусмотрено, из них:
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3600,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3600,00

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Таблица 8

План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по  энергосбережению и  повышению энергетической эффективности»

	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник 
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система
(при наличии) 

	«Организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры»

	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2026 году реализации
	X
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятии по энергосбережению
	15.03.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А..,
руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	План мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, направленных на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, направленных на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5.  Произведена приемка
Поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.09.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6.  	Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	25.09
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	х
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2027 году реализации
	х
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятии по энергосбережению
	15.03.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	План мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, направленных на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, направленных на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5.  Произведена приемка
Поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.09.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6.  	Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	25.09
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе

	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда
	х
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Проведены мероприятия, направленные на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в 2028 году реализации
	х
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	
	

	Контрольная точка 1.1. Формирование перечня объектов  коммунальной инфраструктуры и жилого фонда, участвующих в мероприятии по энергосбережению
	15.03.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А., руководители ресурсноснабжающих и управляющих организаций
	План мероприятий
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.2. Подготовка технической документации на выполнение работ, направленных на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда для проведения закупочной процедуры
	30.03.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Техническое задание
	На бумажном носителе

	Контрольная точка 1.3. Закупка на выполнение работ, направленных на организацию энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры и жилого фонда включена в план-график закупок
	01.05.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	План-график закупок администрации Усольского муниципального района Иркутской области
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.06.
	Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Девятьярова Г.О.
	Сведения из реестра контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.5.  Произведена приемка
Поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.09.
	Начальник управления ЖКХ Власов С.А.
	Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС в сфере закупок

	Контрольная точка 1.6.  	Произведена оплата товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по 
муниципальному контракту.
	25.09
	Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Ловга Н.А.
	Платежные поручения
	На бумажном носителе



image1.jpeg




