Российская Федерация

Администрация

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2025г.						                                                № 384

рп.Белореченский

О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

В соответствии с подпунктами 2,3 пункта 44 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.08.2024г. №358 (в редакции от 30.09.2025г. №296), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в паспорт муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения объектов экономики», утвержденный постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 15.05.2025 г. №167 следующие изменения:

# 1.1.таблицы 1, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3, 4, 5).

# 2. Отделу по организационной работе аппарата администрации   Усольского муниципального района Иркутской области  опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области					                                          В.И. Матюха

Приложение 1

к постановлению администрации Усольского

муниципального района Иркутской области

от 12.12.2025г. № 384

Паспорт муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

Таблица 1

Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» |  | Срок реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Х | Х |
| Куратор муниципального проекта | Писарев Алексей Владимирович |  | Заместитель мэра по муниципальному хозяйству |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Писарев Алексей Владимирович |  | Заместитель мэра по муниципальному хозяйству |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Ляшков Олег Васильевич |  | Начальник отдела ГО и ЧС – начальник ЕДДС |  |  |
| Связь с государственной программой Иркутской области, муниципальной программой | 1 | Муниципальная программа (далее – МП) | Безопасный район |  |  |
|  | 2 | Государственная программа Иркутской области (далее – ГП) | Охрана окружающей среды |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации Усольского

муниципального района Иркутской области

от 12.12.2025 г. № 384

Таблица 4

Показатели муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля построенных сооружений инженерной защиты в целях защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. | МП | %. | 100 |  |  |  |  |  |  | возрастающий | начальник отдела ГО и ЧС-начальник ЕДДС Ляшков О.В. | На бумажном носителе |

Приложение 3

к постановлению администрации Усольского

муниципального района Иркутской области

от 12.12.2025 г. № 384

Таблица 5

Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Построено сооружение инженерной защиты п.Раздолье от негативного воздействия вод р.Китой. | МП | Ед. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Выполнение работ по строительству сооружения инженерной защиты на территории Усольского муниципального района Иркутской области п.Раздолье, река Китой | 1 |

Приложение 4

к постановлению администрации Усольского

муниципального района Иркутской области

от 12.12.2025 г. № 384

Таблица 6

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и экономики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение защиты населения от негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Построено сооружение инженерной защиты п.Раздолье от негативного воздействия вод р.Китой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено, из них: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению администрации Усольского

муниципального района Иркутской области

от 12.12.2025 г. № 384

Таблица 7

План реализации муниципального проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и экономики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Построено сооружение инженерной защиты п.Раздолье от негативного воздействия вод р.Китой» | X | X | Х | Х | Начальник отдела ГО и ЧС - начальник ЕДДС Ляшков О.В. | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Заключен муниципальный контракт на строительство сооружения инженерной защиты п.Раздолье от негативного воздействия вод р.Китой» | X | X | Х | Х | начальник отдела закупок Девятьярова Г.О. | Муниципальный контракт | ЕИС Закупки |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Выполнены работы по строительству сооружения инженерной защиты п.Раздолье от негативного воздействия вод р.Китой» | X | X | Х | Х | И.о. начальника управления ЖКХ Власов С.А. | Акт выполненных работ | ЕИС Закупки |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3 «Зарегистрировано право собственности на сооружение инженерной защиты п.Раздолье от негативного воздействия вод р.Китой.» | X | X | Х | Х | Начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом Свириденко А.Н. | Выписка из ЕГРН | Росреестр |

Заместитель мэра по муниципальному хозяйству									А.В. Писарев