
Российская Федерация
Администрация  
Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2024г.								№ 650
рп. Белореченский


(в редакции от 05.03.2025г. № 90, от 26.06.2025г. №212,
От 27.01.2026г. №38, от 26.02.2026г. №80)

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»
	
На основании  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области  от 21.08.2024г. №358, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: _GoBack]1.Утвердить паспорт муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» (Приложение).
2.Отделу по организационной работе аппарата администрации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.



Мэр Усольского муниципального района
Иркутской области							В.И.Матюха






ПАСПОРТ
 муниципального проекта 
[bookmark: _Hlk176383436]«Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

 Таблица 1

Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта 
	«Муниципальный проект в сфере культуры»
	Срок
реализации проекта 
	Дата начала
	Дата окончания

	
	
	
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор муниципального проекта 
	Дубенкова Ирина Михайловна
	Первый заместитель мэра Усольского муниципального района Иркутской области (далее – первый заместитель мэра района)

	Руководитель муниципального проекта
	Журавская Ирина Вячеславовна
	Начальник управления по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – начальник управления по социально-культурным вопросам)

	Администратор муниципального проекта
	Селезнева Светлана Витальевна
	начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (далее – начальник отдела культуры)

	Связь с государственной программой Иркутской области, муниципальной программой 
	1
	Муниципальная программа Усольского муниципального района Иркутской области
	 «Развитие культуры»

	
	2
	Государственная программа Иркутской области
	 «Развитие культуры»

	
	3
	Государственная программа Российской Федерации
	 «Развитие культуры»



23


Таблица 3


Влияние на достижение показателей муниципальной программы Усольского муниципального района Иркутской области «Развитие культуры»
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект

	1
	удовлетворенность граждан доступностью и качеством услуг муниципальных учреждений культуры





Таблица 4
Показатели муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

	№
п/п
	Наименование
показателя/задачи 
	Уровень показателя 
	Единица
измерения 
(по ОКЕИ )
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Признак
возрастания/
убывания
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	
	
	2023
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры»

	1
	Количество поступивших печатных изданий на 1 тыс. граждан Усольского муниципального района Иркутской области
	МП
	Ед.
	6,9
	7,0
	7,1
	7,2
	7,3
	7,4
	7,5
	возрастающий
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	-

	2.
	Доля освоения предоставленных субсидий детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, в соответствии с соглашением 
	МП
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	возрастающий
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	-



Таблица 5

[bookmark: _Hlk176387314]Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи 
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с
показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	2023 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	
	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры»

	1
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек
	МП
	Ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Обновление библиотечных фондов для удовлетворения читательских интересов граждан Усольского муниципального района Иркутской области
	1

	2.
	Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы 
	МП
	Ед.
	1
	3
	1
	2
	2
	2
	2
	Улучшена материально-техническая база детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства
	2



Таблица 6
[bookmark: _Hlk176388415]Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)/задачи
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	199,76
	211,40
	215,78
	219,72
	25,80
	25,80

	
	Федеральный бюджет
	130,08
	52,09
	58,87
	63,81
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	45,71
	133,94
	131,02
	129,54
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	23,97
	25,37
	25,89
	26,37
	25,80
	25,80

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Мероприятие (результат) Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Всего предусмотрено, из них:
	937,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	112,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего предусмотрено по проекту, из них:
	1 137,26
	211,40
	215,78
	219,72
	25,80
	25,80

	
	Федеральный бюджет
	130,08
	52,09
	58,87
	63,81
	0,00
	0,00

	
	Областной бюджет
	870,71
	133,94
	131,02
	129,54
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	136,47
	25,37
	25,89
	26,370
	25,80
	25,80

	
	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







Таблица 7
План реализации муниципального проекта «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»


	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь 
	Ответственный исполнитель 
	Вид и характеристика документа 
	Информационная система (при наличии) 

	
	
	Начало
	Окончание
	Предшественники
	Последователи
	
	
	

	1
	Задача «Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат)  Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек

	01.01.
2025
	30.12.
2030
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам  

	-
	-

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2025 году

	01.01.
2025
	30.12.
2025
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам
	
	

	1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской
 
Федерации местному бюджету»
	Х
	01.07.
2025
	х
	2
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2.
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	01.07
2025
	1
	3
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3.
	Контрольная точка 3.
«Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Х 
	30.12
2025
	2
	4
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» 
	Контракт
(договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	

	4.
	Контрольная точка 4.
«Приобретенные товары поставлены на баланс»
	Х
	30.12
2025
	3
	5
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	

	5.
	Контрольная точка 5.
«Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта»
	Х
	30.12.
2025
	4
	х
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.2.
	Мероприятие (результат)  Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2026 году

	01.01.
2026
	30.12.
2026
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам  
	
	

	1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	Х
	01.07.
2026
	х
	2
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	01.07.
2026
	1
	3
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3
	Контрольная точка 3.
«Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Х 
	30.12.
2026
	2
	4
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» 
	Контракт
(договор)  на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	

	4
	Контрольная точка 4.
«Приобретенные товары поставлены на баланс»
	Х
	30.12.
2026
	3
	5
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	

	5
	Контрольная точка 5.
«Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта»
	Х
	30.12.
2026
	4
	х
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.3
	Мероприятие (результат)  Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2027 году

	01.01.
2027
	30.12.
2027
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам  

	
	

	1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	Х
	01.07.
2027
	х
	2
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	01.07.
2027
	1
	3
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3
	Контрольная точка 3.
«Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Х 
	30.12.
2027
	2
	4
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Контракт
(договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	

	4
	Контрольная точка 4.
«Приобретенные товары поставлены на баланс»
	Х
	30.12.
2027
	3
	5
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» 
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	

	5
	Контрольная точка 5.
«Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта»
	Х
	30.12.
2027
	4
	х
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.4
	Мероприятие (результат)  Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2028 году

	01.01.
2028
	30.12.
2028
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам  
	
	

	1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	Х
	01.07.
2028
	х
	2
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	01.07.
2028
	1
	3
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3
	Контрольная точка 3.
«Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Х 
	30.12.
2028
	2
	4
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» 
	Контракт 
(договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	

	4
	Контрольная точка 4.
«Приобретенные товары поставлены на баланс»
	Х
	30.12.
2028
	3
	5
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	

	5
	Контрольная точка 5.
«Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта»
	Х
	30.12.
2028
	4
	х
	
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.5
	Мероприятие (результат)  Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2029 году 

	01.01.
2029
	30.12.
2029
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам  
	
	

	1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	Х
	01.07.
2029
	х
	2
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	01.07.
2029
	1
	3
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3
	Контрольная точка 3.
«Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Х 
	30.12.
2029
	2
	5
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» 
	Контракт 
(договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	

	4
	Контрольная точка 4.
«Приобретенные товары поставлены на баланс»
	Х
	30.12.
2029
	3
	5
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	

	5
	Контрольная точка 5.
«Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта»
	Х
	30.12.
2029
	4
	х
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.1.6
	Мероприятие (результат)
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек в 2030 году 

	01.01.
2030
	30.12.
2030
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам  
	
	

	1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	Х
	01.07.
2030
	х
	2
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	01.07.
2030
	1
	3
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3
	Контрольная точка 3.
«Заключен контракт (договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Х 
	30.12.
2030
	2
	4
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР» 
	Контракт
(договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	

	4
	Контрольная точка 4.
«Приобретенные товары поставлены на баланс»
	Х
	30.12.
2030
	3
	5
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	

	5
	Контрольная точка 5.
«Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования межбюджетного трансферта»
	Х
	30.12.
2030
	4
	Х
	Курченко Н.А., директор МБУК «ЦМБУР»
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	ГИИС «Электронный бюджет»

	1.2.
	Мероприятие (результат) Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие (результат) Оказана поддержка детским школам искусств, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства, на укрепление материально-технической базы в 2025 году
	01.01.
2025
	30.12.
2025
	
	
	Журавская И.В., начальник управления по социально-культурным вопросам  

	
	

	1
	Контрольная точка 1. «Заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»
	Х
	01.07.
2025
	х
	2
	Руководители ДШИ
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	2
	Контрольная точка 2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»
	Х
	01.07.
2025
	1
	3
	Руководители ДШИ
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Соглашение с министерством культуры Иркутской области о предоставлении субсидии юридическому лицу  из бюджета субъекта РФ местному бюджету.
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3
	Контрольная точка 3.
«Заключены контракты (договоры) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг»
	Х 
	30.12.
2025
	2
	4
	Руководители ДШИ 
	Контракт
(договор) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	

	4
	Контрольная точка 4.
«Приобретенные товары поставлены на баланс»
	Х
	30.12.
2025
	3
	5
	Руководители ДШИ
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	

	5
	Контрольная точка 5.
«Сформирован и предоставлен годовой отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования межбюджетного трансферта»
	Х
	30.12.
2025
	4
	Х
	Руководители ДШИ
Шитина А.К., директор МКУ «Управление»
	Информация в министерство культуры Иркутской области
	ГИИС «Электронный бюджет»






Первый заместитель мэра района					И.М.Дубенкова
