

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 21.12.2022г. №869

рп. Белореченский

**О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» на 2020 - 2025 годы**

В соответствии с подпунктами 5.4.4., 5.4.6. пункта 5.4. главы 5 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 20.07.2022г. №430), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 01.11.2019г. №1099 (в редакции от 01.11.2022г. №705) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» графу «Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования  муниципальной программы  по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 165251,67 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 – 24109,21 тыс. руб.;  2021 – 52893,36 тыс. руб.;  2022 – 50076,43 тыс. руб.;  2023 – 26162,06 тыс. руб.;  2024 – 6782,41 тыс. руб.;  2025 – 5228,20 тыс. руб.;  из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 114578,57 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 – 24109,21 тыс. руб.;  2021 – 35936,86 тыс. руб.;  2022 – 33408,13 тыс. руб.;  2023 – 9113,76 тыс. руб.;  2024 – 6782,41 тыс. руб.;  2025 – 5228,20 тыс. руб. |

1.2. абзац второй раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 165251,67 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 24109,21 тыс. руб.;

2021 – 52893,36 тыс. руб.;

2022 – 50076,43 тыс. руб.;

2023 – 26162,06 тыс. руб.;

2024 – 6782,41 тыс. руб.;

2025 – 5228,20 тыс. руб.;

из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 114578,57 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 24109,21 тыс. руб.;

2021 – 35936,86 тыс. руб.;

2022 – 33408,13 тыс. руб.;

2023 – 9113,76 тыс. руб.;

2024 – 6782,41 тыс. руб.;

2025 – 5228,20 тыс. руб.»;

1.3. в паспорте подпрограммы 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры»:

1.3.1. графу «Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 29548,70 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 – 4870,70 тыс. руб.;  2021 – 12568,00 тыс. руб.;  2022 – 12110,00 тыс. руб.;  2023 – 0,00 тыс. руб.;  2024 – 0,00 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 29548,70 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 – 4870,70 тыс. руб.;  2021 – 12568,00 тыс. руб.;  2022 – 12110,00 тыс. руб.;  2023 – 0,00 тыс. руб.;  2024 – 0,00 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб. |

1.3.2. абзац второй раздела 6 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 2020 – 2025 годы составляет 29548,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 4870,70 тыс. руб.;

2021 – 12568,00 тыс. руб.;

2022 – 12110,00 тыс. руб.;

2023 – 0,00 тыс. руб.;

2024 – 0,00 тыс. руб.;

2025 – 0,00 тыс. руб.;

из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 29548,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 4870,70 тыс. руб.;

2021 – 12568,00 тыс. руб.;

2022 – 12110,00 тыс. руб.;

2023 – 0,00 тыс. руб.;

2024 – 0,00 тыс. руб.;

2025 – 0,00 тыс. руб.»;

1.4. приложения 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Комитету по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (Касимовская Н.А.) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»с учётом внесенных изменений.

3. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации

Усольского района» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по муниципальному хозяйству Константинова А.Б.

Мэр Усольского муниципального

района Иркутской области В.И. Матюха

# Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Усольского района»

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы - детского сада в п. Тальяны.  Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка.  Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский.  Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство дома культуры в с. Большая Елань.  Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы в с. Биликтуй.  Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство лыжной базы в п. Мишелевка.  100 % освоение денежных средств на строительство лыжной базы в п. Мишелевка.  Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство жилых домов | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы - детского сада в п. Тальяны.  Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка.  Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский.  Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство дома культуры в с. Большая Елань.  Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы в с. Биликтуй.  Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство лыжной базы в п. Мишелевка.  Доля освоенных денежных средств на строительство лыжной базы в п. Мишелевка.  Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство жилых домов |
| 1.1. | Мероприятие 1.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство школы - детского сада в п. Тальяны Усольского муниципального района Иркутской области на 150 мест» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2021 | 2021 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы - детского сада в п. Тальяны | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы - детского сада в п. Тальяны |
| 1.2. | Мероприятие 2.  «Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка Усольского муниципального района Иркутской области на 710 мест» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2021 | 2023 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка |
| 1.3. | Мероприятие 3.  «Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский Усольского муниципального района Иркутской области на 40 мест» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский |
| 1.4. | Мероприятие 4.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство дома культуры в с. Большая Елань Усольского муниципального района Иркутской области» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2022 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство дома культуры в с. Большая Елань | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство дома культуры с п. Большая Елань |
| 1.5. | Мероприятие 5.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство школы в с. Биликтуй Усольского муниципального района Иркутской области на 120 мест» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2024 | 2024 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы в с. Биликтуй | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы в с. Биликтуй |
| 1.6. | Мероприятие 6.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2021 | 2023 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство лыжной базы в п. Мишелевка | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство лыжной базы в п. Мишелевка |
| 1.7. | Мероприятие 7.  «Строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2023 | 2024 | 100 % освоение денежных средств на строительство лыжной базы в п. Мишелевка | Доля освоенных денежных средств на строительство лыжной базы в п. Мишелевка |
| 1.8. | Мероприятие 8.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство жилых домов» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | Получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство жилых домов | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство жилых домов |
| 2. | Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по образованию Усольского района | 2020 | 2025 | Привлечение внимания участников дорожного движения, в том числе детей, путем транслирования рекламных роликов с пропагандой безопасности дорожного движения.  Достижение 100% результата привлечения внимания общественности к проблеме аварийности с участием несовершеннолетних детей, проживающих на территории Усольского района.  Достижение 100% БДД среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Усольского района.  100 % нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района.  Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства.  100% исполнение полномочий органов местного самоуправления в области организации дорожного движения (ст.ст. 7, 9 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017г. № 443-ФЗ).  100% оснащение автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области дорожными сооружениями | Наличие трансляций на радиостанциях и каналах рекламы и видеороликов по БДД;  Наличие баннеров по БДД на рекламных конструкциях;  Доля обучающихся, повысивших знания в области БДД, к доле всех обучающихся детей в Усольском районе.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, содержащихся в нормативном состоянии.  Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства.  Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области.  Доля установленных дорожных сооружений от общего количества требуемых к установке согласно ПОДД |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.  «Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по образованию Усольского района | 2020 | 2025 | Привлечение внимания участников дорожного движения, в том числе детей, путем транслирования рекламных роликов с пропагандой безопасности дорожного движения.  Достижение 100% результата привлечения внимания общественности к проблеме аварийности с участием несовершеннолетних детей, проживающих на территории Усольского района.  Достижение 100% БДД среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Усольского района | Наличие трансляций на радиостанциях и каналах рекламы и видеороликов по БДД.  Наличие баннеров по БДД на рекламных конструкциях.  Доля обучающихся, повысивших знания в области БДД, к доле всех обучающихся детей в Усольском районе |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.  «Организация трансляций по радиостанциям и каналам рекламы по БДД, изготовление видеороликов по БДД» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | Привлечение внимания участников  дорожного движения, в том числе детей, путем транслирования рекламных роликов с пропагандой БДД | Наличие трансляций на радиостанциях и каналах рекламы и видеороликов по БДД |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2.  «Приобретение баннеров по БДД, размещение на рекламных щитах, изготовление металлоконструкций на объектах социальной сферы для размещения баннеров по БДД» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | Достижение 100 % результата привлечения внимания общественности к проблеме аварийности с участием несовершеннолетних детей, проживающих на территории Усольского района | Наличие баннеров по БДД на рекламных конструкциях |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3.  «Организация пропаганды БДД и профилактики ДТП» | Комитет по образованию Усольского района | 2020 | 2025 | Достижение 100% БДД среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Усольского района | Доля обучающихся, повысивших знания в области БДД, к доле всех обучающихся детей в Усольском районе |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектной документации» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | 100 % нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района.  Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, содержащихся в нормативном состоянии.  Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.1.  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дороги к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | 100 % нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, содержащихся в нормативном состоянии |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.  «Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2021 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Создание дорожной инфраструктуры» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | 100 % исполнение полномочий органов местного самоуправления в области организации дорожного движения (ст.ст. 7, 9 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017г. № 443-ФЗ).  100 % оснащение автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области дорожными сооружениями | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области.  Доля установленных дорожных сооружений от общего количества требуемых к установке согласно ПОДД |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1.  «Изготовление проекта организации дорожного движения» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | 100 % исполнение полномочий органов местного самоуправления в области организации дорожного движения (ст.ст. 7, 9 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 29.12.2017г. № 443-ФЗ) | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2.  «Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными сооружениями» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | 100 % оснащение автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области дорожными сооружениями | Доля установленных дорожных сооружений от общего количества требуемых к установке согласно ПОДД |
| 3. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по образованию  Усольского района  Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | 100 % участие муниципальных образований в ежегодном конкурсе Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района».  Количество принявших участие в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую усадьбу на территории Усольского района 67 чел. до 2025 года.  Утилизация твердых коммунальных отходов с 28 несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов;  - Улучшение облика Усольского района в 5 населенных пунктах к 2025 году.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Новожилкинском муниципальном образовании.  100 % освоение денежных средств на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озерная 4 А п. Тальяны.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Железнодорожном муниципальном образовании.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Большееланском муниципальном образовании.  100 % освоение денежных средств на выполнение работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7.  100 % освоение денежных средств на выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск.  100 % освоение денежных средств на выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма  Получение проекта санитарно – защитной зоны котельных | Доля муниципальных образований, принявших участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» в общем количестве муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области;  Количество участников ежегодного смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района.  Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых;  Количество облагороженных населенных пунктов;  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1.  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма.  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Новожилкинском муниципальном образовании.  Доля освоенных денежных средств на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка.  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озерная 4 А п. Тальяны.  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты.  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Железнодорожном муниципальном образовании.  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Большееланском муниципальном образовании.  Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7.  Доля освоенных денежных средств на выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск.  Доля освоенных денежных средств на выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма  Наличие проекта санитарно – защитной зоны котельной Дома культуры п. Мишелевка |
| 3.1. | Мероприятие 1.1. «Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | 100 % участие муниципальных образований в ежегодном конкурсе Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | Доля муниципальных образований, принявших участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» в общем количестве муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области |
| 3.2. | Мероприятие 1.2. «Проведение ежегодного смотра - конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | Количество принявших участие в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую усадьбу на территории Усольского района 67 человек до 2025 года | Количество участников ежегодного смотра - конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района |
| 3.3. | Мероприятие 1.3. «Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | Размещение твердых коммунальных отходов с 28 несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |
| 3.4. | Мероприятие 1.4. «Проведение районной молодёжной экологической акции «Эко-тусовка» | Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2025 | Улучшение облика Усольского района в 5 населенных пунктах к 2025 году | Количество облагороженных населенных пунктов |
| 3.5. | Мероприятие 1.5.  «Содействие в выполнении работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1, в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1 | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1 |
| 3.6. | Мероприятие 1.6.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма, в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма |
| 3.7. | Мероприятие 1.7.  «Содействие Новожилкинскому муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Новожилкинском муниципальном образовании | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Новожилкинском муниципальном образовании |
| 3.8. | Мероприятие 1.8.  «Содействие в выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка, в части софинансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | 100 % освоение денежных средств на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка | Доля освоенных денежных средств на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка |
| 3.9. | Мероприятие 1.9.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озёрная 4 А п. Тальяны, в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озерная 4 А п. Тальяны | Доля освоенных денежных средств на  выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озерная 4 А п. Тальяны |
| 3.10. | Мероприятие 1.10.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты, в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты |
| 3.11. | Мероприятие 1.11.  «Содействие Железнодорожному муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2021 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Железнодорожном муниципальном образовании | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Железнодорожном муниципальном образовании |
| 3.12. | Мероприятие 1.12.  «Содействие Большееланскому муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2022 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Большееланском муниципальном образовании | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Большееланском муниципальном образовании |
| 3.13. | Мероприятие 1.13.  «Содействие в выполнении работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7 , в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2020 | 100 % освоение денежных средств на выполнение работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7 | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7 |
| 3.14. | Мероприятие 1.14. «Содействие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск, в части финансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2022 | 2022 | 100 % освоение денежных средств на выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск | Доля освоенных денежных средств на выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск |
| 3.15. | Мероприятие 1.15. «Содействие в выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма, в части софинансирования» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2022 | 2022 | 100 % освоение денежных средств на выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма | Доля освоенных денежных средств на выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма |
| 3.16. | Мероприятие 1.16. «Разработка проектов санитарно – защитной зоны котельных социальных объектов» | Комитет по образованию Усольского района  Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2022 | 2022 | Получение проекта санитарно – защитной зоны котельных | Наличие проекта санитарно – защитной зоны котельной Дома культуры п. Мишелевка |
| 4. | Основное мероприятие 2. «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2020 | 2022 | 100 % освоение денежных средств муниципальными образованиями Усольского района, переданных на финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | Доля освоенных денежных средств муниципальными образованиями Усольского района, переданных на финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда |
| 5. | Основное мероприятие 3.  «Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2024 | 2024 | 996 м2 введённых жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения | Ввод жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения |
| 6. | Основное мероприятие 4. «Комфортная сельская среда» | Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Администрации городских и сельских поселений | 2021 | 2021 | 100 % освоение денежных средств муниципальными образованиями Усольского района, переданных на софинансирование работ по благоустройству мест общего пользования в населенных пунктах численностью менее 1000 человек | Доля освоенных денежных средств муниципальными образованиями Усольского района, переданных на софинансирование работ по благоустройству мест общего пользования в населенных пунктах численностью менее 1000 человек |

# Приложение 2

# к муниципальной программе

# «Комплексное развитие сельских

# территорий Усольского района»

# Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» | | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы - детского сада в п. Тальяны | Да - 1 / нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка | Да - 1 / нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский | Да - 1 / нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство дома культуры в с. Большая Елань | Да – 1 / нет – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство школы в с. Биликтуй | Да – 1 / нет – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.6. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство лыжной базы в п. Мишелевка | Да – 1 / нет – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.7. | Доля освоенных денежных средств на строительство лыжной базы в п. Мишелевка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 1.8. | Наличие проектно – сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на строительство жилых домов | Да – 1 / нет – 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. «Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Наличие трансляций на радиостанциях и каналах рекламы и видеороликов по БДД | Да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Наличие баннеров по БДД на рекламных конструкциях | %  (Размещено - 100 / не размещено - 0) | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Доля обучающихся, повысивших знания в области БДД, к доле всех обучающихся детей в Усольском районе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектной документации» | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Усольского муниципального района Иркутской области, являющихся собственностью муниципального района, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, содержащихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации объекта капитального строительства | Ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. «Создание дорожной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Усольского муниципального района Иркутской области | %  (наличие автомобильных дорог, находящихся в собственности / наличие ПОДД) | 100  7/7 | 100  11/11 | 100  18/18 | 100  32/32 | 100  35/35 | 100  36/36 | 100  38/38 | 100  40/40 |
| 2.7. | Доля установленных дорожных сооружений от общего количества требуемых к установке согласно ПОДД | % (кол-во знаков требуемых к установке / кол-во установленных) | 100  217/  217 | 100  294/  294 | 100  300/  300 | 100  305/  305 | 100  402/  402 | 100  408/  408 | 100  410/  410 | 100  412/  412 |
| 3. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля муниципальных образований, принявших участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» в общем количестве муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области | % | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Количество участников ежегодного смотра - конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района | Чел. | 12 | 15 | 15 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 3.3. | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Кол-во | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 3.4. | Количество облагороженных населенных пунктов | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Новожилкинском сельском поселении Усольского муниципального района Иркутской области | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Доля освоенных денежных средств на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Доля освоенных денежных средств на  выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озерная 4 А п. Тальяны | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Доля освоенных денежных средств на  выполнение работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Железнодорожном муниципальном образовании | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Большееланском муниципальном образовании | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13. | Доля освоенных денежных средств на выполнение работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14. | Доля освоенных денежных средств на выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15. | Доля освоенных денежных средств на выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16. | Наличие проектов санитарно – защитной зоны котельных Дома культуры п. Мишелевка | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 2. «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля освоенных денежных средств муниципальными образованиями Усольского района, переданных на финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 3. «Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения» | | | | | | | | | |
| 5.1. | Ввод жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 4. «Комфортная сельская среда» | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля освоенных денежных средств муниципальными образованиями Усольского района, переданных на софинансирование работ по благоустройству мест общего пользования в населенных пунктах численностью менее 1000 человек | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 3

# к муниципальной программе

# «Комплексное развитие сельских

# территорий Усольского района»

# Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Расходы (тыс. руб.), | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» | Всего  в т.ч. | 24109,21 | 35936,86 | 33408,13 | 9113,76 | 6782,41 | 5228,20 | 114578,57 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 8520,70 | 21736,88 | 22421,99 | 8682,76 | 6351,41 | 4797,20 | 72510,94 |
| соисполнитель  Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| соисполнитель  Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 10,07 | 19,94 | 270,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 360,01 |
| соисполнитель  Комитет по образованию Усольского района | 86,00 | 86,00 | 109,09 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 539,09 |
| соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 133,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 15484,44 | 14069,04 | 10582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40135,53 |
| 1. | Подпрограмма 1.  «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | Всего  в т.ч. | 4870,70 | 12568,00 | 12110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29548,70 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2170,70 | 9868,00 | 10426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22464,70 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2700,00 | 2700,00 | 1684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7084,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство школы - детского сада в п. Тальяны Усольского муниципального района Иркутской области на 150 мест» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2.  « Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка Усольского муниципального района Иркутской области на 710 мест» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 8000,00 | 8130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16130,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 8000,00 | 8130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16130,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3.  «Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский Усольского муниципального района Иркутской области на 40 мест» | Всего  в т.ч. | 1540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 1540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство дома культуры в с. Большая Елань Усольского муниципального района Иркутской области» | Всего  в т.ч. | 2700,00 | 2700,00 | 1684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7084,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2700,00 | 2700,00 | 1684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7084,00 |
| 1.5. | Мероприятие 5.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство школы в с. Биликтуй Усольского муниципального района Иркутской области на 120 мест» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 6.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 1675,00 | 2296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3971,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 1675,00 | 2296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3971,00 |
| 1.7. | Мероприятие 7.  «Строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 8.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство жилых домов» | Всего  в т.ч. | 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,70 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,70 |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» | Всего  в т.ч. | 6336,00 | 11524,90 | 9685,08 | 8498,76 | 6167,41 | 4613,20 | 46825,35 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 6250,00 | 11438,90 | 9575,99 | 8412,76 | 6081,41 | 4527,20 | 46286,26 |
| соисполнитель  Комитет по образованию Усольского района | 86,00 | 86,00 | 109,09 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 539,09 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.  «Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях» | Всего  в т.ч. | 116,00 | 152,81 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 972,81 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 30,00 | 66,81 | 66,91 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 433,72 |
| соисполнитель  Комитет по образованию Усольского района | 86,00 | 86,00 | 109,09 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 539,09 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.  «Организация трансляций по радиостанциям и каналам рекламы по БДД, изготовление видеороликов по БДД» | Всего  в т.ч. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2.  «Приобретение баннеров по БДД, размещение на рекламных щитах, изготовление металлоконструкций на объектах соц. сферы для размещения баннеров по БДД» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 36,81 | 66,91 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 283,72 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 36,81 | 66,91 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 283,72 |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3.  «Организация пропаганды БДД и профилактики ДТП» | Всего  в т.ч. | 86,00 | 86,00 | 109,09 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 539,09 |
| соисполнитель  Комитет по образованию Усольского района | 86,00 | 86,00 | 109,09 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 539,09 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектной документации» | Всего  в т.ч. | 6066,62 | 10908,71 | 8735,74 | 7572,46 | 5241,11 | 3686,90 | 42211,54 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 6066,62 | 10908,71 | 8735,74 | 7572,46 | 5241,11 | 3686,90 | 42211,54 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1.  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дороги к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам» | Всего  в т.ч. | 5900,16 | 10808,71 | 8735,74 | 6572,46 | 4241,11 | 2686,90 | 38945,08 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 5900,16 | 10808,71 | 8735,74 | 6572,46 | 4241,11 | 2686,90 | 38945,08 |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.  «Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения» | Всего  в т.ч. | 166,46 | 100,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3266,46 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 166,46 | 100,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3266,46 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Создание дорожной инфраструктуры» | Всего  в т.ч. | 153,38 | 463,38 | 773,34 | 750,30 | 750,30 | 750,30 | 3641,00 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 153,38 | 463,38 | 773,34 | 750,30 | 750,30 | 750,30 | 3641,00 |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1.  «Изготовление ПОДД» | Всего  в т.ч. | 49,83 | 86,53 | 115,42 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 611,78 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 49,83 | 86,53 | 115,42 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 611,78 |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2.  «Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными сооружениями» | Всего  в т.ч. | 103,55 | 376,85 | 657,92 | 630,30 | 630,30 | 630,30 | 3029,22 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 103,55 | 376,85 | 657,92 | 630,30 | 630,30 | 630,30 | 3029,22 |
| 3. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» | Всего  в т.ч. | 10197,82 | 1145,52 | 8590,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 21778,34 |
| ответственный исполнитель Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 100,00 | 100,58 | 2420,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 3430,58 |
| соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 133,00 |
| соисполнитель  Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| Соисполнитель  Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 10,07 | 19,94 | 270,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 360,01 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 10079,75 | 1000,00 | 5875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16954,75 |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  «Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | Всего  в т. ч. | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2100,00 |
| соисполнитель  Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.  «Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района» | Всего  в т.ч. | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 133,00 |
| соисполнитель  Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 133,00 |
| 3.3. | Мероприятие 1.3.  «Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | Всего  в т.ч. | 1334,62 | 100,58 | 2420,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 4665,20 |
| ответственный исполнитель  Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 100,00 | 100,58 | 2420,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 3430,58 |
| Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 1234,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234,62 |
| 3.4. | Мероприятие 1.4.  «Проведение районной молодёжной экологической акции «Эко - тусовка» | Всего  в т.ч. | 10,07 | 19,94 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 110,01 |
| Соисполнитель  Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 10,07 | 19,94 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 110,01 |
| 3.5. | Мероприятие 1.5.  «Содействие в выполнении работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1, в части финансирования» | Всего  в т.ч. | 1360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 1360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 |
| 3.6. | Мероприятие 1.6.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма, в части финансирования » | Всего  в т.ч. | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 3.7. | Мероприятие 1.7.  «Содействие Новожилкинскому сельскому поселению Усольского муниципального района Иркутской области в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования » | Всего  в т.ч. | 1785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1785,13 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 1785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1785,13 |
| 3.8. | Мероприятие 1.8.  «Содействие в выполнении работ по текущему ремонту автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка, в части софинансирования » | Всего  в т.ч. | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 3.9. | Мероприятие 1.9.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озёрная 4 А п. Тальяны, в части финансирования» | Всего  в т.ч. | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 3.10. | Мероприятие 1.10.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты, в части финансирования» | Всего  в т.ч. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.11. | Мероприятие 1.11.  «Содействие Железнодорожному муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | Всего  в т.ч. | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.12. | Мероприятие 1.12.  «Содействие Большееланскому муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | Всего  в т.ч. | 500,00 | 0,00 | 3475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 500,00 | 0,00 | 3475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,00 |
| 3.13. | Мероприятие 1.13.  «Содействие в выполнении работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7, в части финансирования» | Всего  в т.ч. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.14. | Мероприятие 1.14. «Содействие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск, в части финансирования» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |
| 3.15. | Мероприятие 1.15. «Содействие в выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма, в части софинансирования» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.16. | Мероприятие 1.16. «Разработка проектов санитарно – защитной зоны котельных социальных объектов» | Всего  в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Соисполнитель  Управление по социально - культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4. | Основное мероприятие 2.  «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда» | Всего  в т.ч. | 2704,69 | 4549,04 | 3023,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10276,78 |
| ответственный исполнитель  Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 2704,69 | 4549,04 | 3023,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10276,78 |
| 5. | Основное мероприятие 3.  «Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения» | Всего в т.ч. | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |
| ответственный исполнитель  Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |
| 6. | Основное мероприятие 4. «Комфортная сельская среда» | Всего в т.ч. | 0,00 | 5820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5820,00 |
| соисполнитель  Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 5820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5820,00 |
| Управление ЖКХ администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Усольского района»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Расходы (тыс. руб.), | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | Механизм привлечения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» | всего | 24109,21 | 52893,36 | 50076,43 | 26162,06 | 6782,41 | 5228,20 | 165251,67 |  |
| местный бюджет | 24109,21 | 35936,86 | 33408,13 | 9113,76 | 6782,41 | 5228,20 | 114578,57 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 16776,50 | 16668,30 | 17048,30 | 0,00 | 0,00 | 50493,10 |  |
| иные источники | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |  |
| 1. | Подпрограмма 1.  «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | всего | 4870,70 | 12568,00 | 12110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29548,70 |  |
| местный бюджет | 4870,70 | 12568,00 | 12110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29548,70 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство школы - детского сада в п. Тальяны Усольского муниципального района Иркутской области на 150 мест» | всего | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.  « Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка Усольского муниципального района Иркутской области на 710 мест» | всего | 0,00 | 8000,00 | 8130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16130,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 8000,00 | 8130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16130,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3.  «Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию детского сада в р.п. Белореченский Усольского муниципального района Иркутской области на 40 мест» | всего | 1540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,00 |  |
| местный бюджет | 1540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство дома культуры в с. Большая Елань Усольского муниципального района Иркутской области» | всего | 2700,00 | 2700,00 | 1684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7084,00 |  |
| местный бюджет | 2700,00 | 2700,00 | 1684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7084,00 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство школы в с. Биликтуй Усольского муниципального района Иркутской области на 120 мест» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | всего | 0,00 | 1675,00 | 2296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3971,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 1675,00 | 2296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3971,00 |  |
| 1.7. | Мероприятие 7.  «Строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Мероприятие 8.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство жилых домов» | всего | 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,70 |  |
| местный бюджет | 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,70 |  |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» | всего | 6336,00 | 28301,40 | 26353,38 | 25547,06 | 6167,41 | 4613,20 | 97318,45 |  |
| местный бюджет | 6336,00 | 11524,90 | 9685,08 | 8498,76 | 6167,41 | 4613,20 | 46825,35 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 16776,50 | 16668,30 | 17048,30 | 0,00 | 0,00 | 50493,10 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.  «Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях» | всего | 116,00 | 152,81 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 972,81 |  |
| местный бюджет | 116,00 | 152,81 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 972,81 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.  «Организация трансляций по радиостанциям и каналам рекламы по БДД, изготовление видеороликов по БДД» | всего | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |  |
| местный бюджет | 30,00 | 30,0 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2.  «Приобретение баннеров по БДД, размещение на рекламных щитах, изготовление металлоконструкций на объектах соц. сферы для размещения баннеров по БДД» | всего | 0,00 | 36,81 | 66,91 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 283,72 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 36,81 | 66,91 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 283,72 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3.  «Организация пропаганды БДД и профилактики ДТП» | всего | 86,00 | 86,00 | 109,09 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 539,09 |  |
| местный бюджет | 86,00 | 86,00 | 109,09 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 539,09 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектной документации» | всего | 6066,62 | 27685,21 | 25404,04 | 24620,76 | 5241,11 | 3686,90 | 92704,64 |  |
| местный бюджет | 6066,62 | 10908,71 | 8735,74 | 7572,46 | 5241,11 | 3686,90 | 42211,54 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 16776,50 | 16668,30 | 17048,30 | 0,00 | 0,00 | 50493,10 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1.  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дороги к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам» | всего | 5900,16 | 27585,21 | 25404,04 | 23620,76 | 4241,11 | 2686,90 | 89438,18 |  |
| местный бюджет | 5900,16 | 10808,71 | 8735,74 | 6572,46 | 4241,11 | 2686,90 | 38945,08 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 16776,50 | 16668,30 | 17048,30 | 0,00 | 0,00 | 50493,10 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.  «Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения» | всего | 166,46 | 100,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3266,46 |  |
| местный бюджет | 166,46 | 100,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3266,46 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Создание дорожной инфраструктуры» | всего | 153,38 | 463,38 | 773,34 | 750,30 | 750,30 | 750,30 | 3641,00 |  |
| местный бюджет | 153,38 | 463,38 | 773,34 | 750,30 | 750,30 | 750,30 | 3641,00 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1.  «Изготовление ПОДД» | всего | 49,83 | 86,53 | 115,42 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 611,78 |  |
| местный бюджет | 49,83 | 86,53 | 115,42 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 611,78 |  |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2.  «Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными сооружениями» | всего | 103,55 | 376,85 | 657,92 | 630,30 | 630,30 | 630,30 | 3029,22 |  |
| местный бюджет | 103,55 | 376,85 | 657,92 | 630,30 | 630,30 | 630,30 | 3029,22 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» | всего | 10197,82 | 1145,52 | 8590,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 21778,34 |  |
| местный бюджет | 10197,82 | 1145,52 | 8590,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 21778,34 |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  «Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | всего | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2100,00 |  |
| местный бюджет | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2100,00 |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.  «Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района» | всего | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 133,00 |  |
| местный бюджет | 8,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 133,00 |  |
| 3.3. | Мероприятие 1.3.  «Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | всего | 1334,62 | 100,58 | 2420,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 4665,20 |  |
| местный бюджет | 1334,62 | 100,58 | 2420,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 4665,20 |  |
| 3.4. | Мероприятие 1.4.  «Проведение районной молодёжной экологической акции «Эко - тусовка» | всего | 10,07 | 19,94 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 110,01 |  |
| местный бюджет | 10,07 | 19,94 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 110,01 |  |
| 3.5. | Мероприятие 1.5.  «Содействие в выполнении работ по сносу нежилого пятиэтажного здания, расположенного по адресу: п. Новомальтинск, квартал 5, дом 1, в части финансирования» | всего | 1360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 |  |
| местный бюджет | 1360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360,00 |  |
| 3.6. | Мероприятие 1.6.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству общественной территории «Парк Победы», расположенной по адресу: улица Крупской 4 г, р.п. Тельма, в части финансирования» | всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| 3.7. | Мероприятие 1.7.  «Содействие Новожилкинскому сельскому поселению Усольского муниципального района Иркутской области в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | всего | 1785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1785,13 |  |
| местный бюджет | 1785,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1785,13 |  |
| 3.8. | Мероприятие 1.8.  «Содействие в выполнении работ по текущему ремонту автомобильной дороги, расположенной по ул. Мира с. Сосновка, в части софинансирования » | всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| 3.9. | Мероприятие 1.9.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Озёрная 4 А п. Тальяны, в части финансирования» | всего | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |
| местный бюджет | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |
| 3.10. | Мероприятие 1.10.  «Содействие в выполнении работ по благоустройству территории клуба, расположенной по ул. Мира 35 с. Целоты, в части финансирования» | всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 3.11. | Мероприятие 1.11.  «Содействие Железнодорожному муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | всего | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |
| местный бюджет | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |
| 3.12. | Мероприятие 1.12.  «Содействие Большееланскому муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | всего | 500,00 | 0,00 | 3475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,00 |  |
| местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 3475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,00 |  |
| 3.13. | Мероприятие 1.13.  «Содействие в выполнении работ по демонтажу аварийного здания, расположенного по адресу: р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, д. 7, в части финансирования» | всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| местный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 3.14. | Мероприятие 1.14. «Содействие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск, в части финансирования» | всего | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |  |
| 3.15. | Мероприятие 1.15. «Содействие в выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма, в части софинансирования» | всего | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 3.16. | Мероприятие 1.16. «Разработка проектов санитарно – защитной зоны котельных социальных объектов» | всего | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.  «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда» | всего | 2704,69 | 4549,04 | 3023,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10276,78 |  |
| местный бюджет | 2704,69 | 4549,04 | 3023,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10276,78 |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.  «Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Усольского района, по договору найма жилого помещения » | всего | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |  |
| 6. | Основное мероприятие 4. «Комфортная сельская среда» | всего | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 5820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5820,00 |  |
| иные источники | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Усольского района»

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усольского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат с пояснениями | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усольского района» | | |
| 1. Подпрограмма 1. «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры» | | | |
| 1.1. | Мероприятие 2.  « Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию, строительство школы в п. Тайтурка Усольского муниципального района Иркутской области на 710 мест» | 8130,00 тыс. руб. | Муниципальный контракт № 24 от 23.04.2020г. |
| 1.2. | Мероприятие 4.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство дома культуры в с. Большая Елань Усольского муниципального района Иркутской области» | 1684,00 тыс. руб. | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Усольского муниципального района Иркутской области бюджету сельского поселения Большееланского муниципального образования |
| 1.3. | Мероприятие 6.  «Разработка проектно – сметной документации на строительство лыжной базы в п. Мишелевка Усольского муниципального района Иркутской области» | 2296,00 тыс. руб. | Муниципальный контракт № 29 от 09.03.2021г. |
| 1. Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в Усольском районе» | | | |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения, в том числе у детей в общеобразовательных учреждениях» | | |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2.  «Приобретение баннеров по БДД, размещение на рекламных щитах, изготовление металлоконструкций на объектах социальной сферы для размещения баннеров по БДД» | 66,91 тыс. руб. | Коммерческое предложение на изготовление и монтаж баннеров, изготовление металлоконструкций для размещения баннеров |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация пропаганды БДД и профилактики ДТП» | 109,09 тыс. руб. | Порядок составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию МР УРМО от 30.12.2019 года № 415) |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и разработка проектной документации» | | |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.1.  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дороги к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам» | 25404,04 тыс. руб. | Муниципальные контракты №11, 12, 13, 43, 46, 109, 126 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Создание дорожной инфраструктуры» | | |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1.  «Изготовление проекта организации дорожного движения» | 115,42 тыс. руб. | Муниципальный контракт №35 |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2.  «Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными сооружениями» | 657,92 тыс. руб. | Муниципальные контракты №59,84 |
| 3. | Основное мероприятие 1. «Благоустройство территории Усольского района» | | |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  «Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | 300,00 тыс. руб. | Положение о ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского муниципального района Иркутской области «Благоустройство населенных пунктов Усольского района». Утверждено Постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области №771 от 17.09.2018г. |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.  «Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую усадьбу на территории Усольского района» | 25,00 тыс. руб. | Призовой фонд:  1 место – 25,00 тыс. руб.  Распоряжение администрации Усольского муниципального района Иркутской области |
| 3.3. | Мероприятие 1.3.  «Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» | 2420,00 тыс. руб. | Локальный ресурсный сметный расчет на ликвидацию несанкционированных свалок |
| 3.4. | Мероприятие 1.4.  «Проведение районной молодёжной экологической акции «Эко - тусовка» | 20,00 тыс. руб. | Приложение № 2 Распоряжения администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования №301 - р от 23.09.2021г. |
| 3.5. | Мероприятие 1.12.  «Содействие Большееланскому муниципальному образованию в выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в части финансирования» | 3475,00 тыс. руб. | Локальный ресурсный сметный расчет на «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Большееланского муниципального образования по ул. Декабристов, с. Большая Елань, Усольского района Иркутской области». |
| 3.6. | Мероприятие 1.14. «Содействие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 1, 2, 3, 4, 6 квартал 2, участок 18, п. Новомальтинск, в части финансирования» | 1800,00 тыс. руб. | Локальный ресурсный сметный расчет |
| 3.7. | Мероприятие 1.15. «Содействие в выполнении работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в д. Старая Ясачная, п. Набережный, п. Железнодорожный, с. Биликтуй, п. ж/д Ст. Тельма, в части софинансирования» | 300,00 тыс. руб. | Муниципальный контракт № Ф.2022.053 от 23.05.2022г., Ф.2022.055 от 03.06.2022г., |
| 3.8. | Мероприятие 1.16. «Разработка проектов санитарно – защитной зоны котельных социальных объектов» | 250,00 тыс. руб. | Муниципальный контракт |
| 4. | Основное мероприятие 2.  «Предоставление прочих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усольского района на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда» | 3023,05 тыс. руб. | На основании заявленных потребностей муниципальных образований (сметы) |